## Méthode de gestion de projet
La méthode de gestion de projet qui a été utilisé pour ce projet est la méthode des 6 pas, également connu sous le nom de Waterfall[1].
[1] Méthode Waterfall : aussi appelé méthode en cascade ou méthode des 6 pas est une méthode de gestion de projet utile pour le travail en solo. Ses différentes étapes en font une méthode linéaire, créant ainsi une chaîne de dépendance naturelle.
Celle-ci comprendre les étapes ci-dessous :
1. S'informer
2. Planifier
3. Décider
4. Réaliser
5. Contrôler
6. Évaluer
Celle-ci a été choisi car elle est adaptée au travail individuel.
Pour s’assurer d’utiliser cette méthode tout au long du projet, certains termes généraux ont été repris lors de la définition des tâches.
IMAGE : Définition des tâches du projet
En regardant de près les différentes tâches, celles-ci sont préfixées des termes : analyse, conception, réalisation, test, doc.
L'analyse correspond aux étapes d'information, de planification et de décision de la méthode en cascade. Cette étape de réflexion et de prise de décision aident à la réalisation du projet qui dans la méthode de gestion de projet utilisé inclut à la fois la conception et la réalisation du projet.
Les tests permettent de contrôler le code fait.
Et bien qu'il n'ait pas de tâches prévues à cet effet dans la méthode en cascade, après le contrôle du code, il y a la documentation.
La documentation est une étape annexe qui permet de consigner notre travail. Lors de la documentation, on peut réfléchir au travail produit, et y revenir si nécessaire à la phase d’amélioration. Cette étape laisse de manière indirecte le temps à l’évaluation.
## Planification
Le projet a été segmentée en différentes tâches, chaque tâche permettant d’atteindre la réalisation complète du projet. Les séquences de travail se comptent au nombre de 28, réparties sur une durée comprise entre le 08.05.25 et le 02.06.25.

IMAGE : Voir annexe

Les tâches s’enchaînent les unes à la suite des autres. Il y a une dépendance entre certaines phases de la planification en raison de l’utilisation de la méthode de gestion de projet «Waterfall». Pour commencer la réalisation, il faut avoir terminé la conception et avant ça l’analyse. Les tests unitaires et la documentation ont été laissés pour la fin, pour éviter de revenir sur du travail déjà réalisé. Toutes ces tâches ont pour but de remplir l’ensemble des objectifs du projet.

IMAGE : Planification sous forme de diagramme de GANTT

Explication des choix
Chaque tâche a une durée définie selon sa complexité et l’effort qu’il faudra mettre pour en venir au bout. Ainsi les premières étapes du projet : analyse et conception prennent moins de temps que la réalisation ou la documentation. Dans cette planification, beaucoup de temps a été laissé pour revoir le travail réalisé et l’amélioré si nécessaire. Le projet comprenant plusieurs points à documenter, la documentation est le point qui prend le plus de temps après l’amélioration de la documentation.

IMAGE : Planification sous forme de camembert

Comparaison planification initiale et finale

Au fur et à mesure de la réalisation du projet, il devenait difficile de suivre la planification initiale, il a donc fallu s’adapter, accepter que les choses ne se passaient pas comme prévu et continuer à travailler. Par soucis de bien faire, mais aussi de faire différemment afin d’éviter des soupçons de triche, du temps a été perdu. Il y a eu plusieurs retours sur des étapes déjà réalisées pour corriger, simplifier et rendre le tout plus pertinent. Le journal de travail diffère donc en bien des points de la planification initiale. Cela vient sans doute d’une envie de bien faire, au point de repartir de quasi zéro alors que des bouts de code avaient déjà été réalisées. Le manque de vérification des différentes pages et de leurs fonctionnalités de façon progressive a également ralenti mon avancée de même que mon environnement de travail et des problèmes personnels.

IMAGE : Diagramme de GANTT pour comparer les différences entre la planification initiale et finale

Voir annexe pour comparer en détail la planification et le journal de travail qui repésente la planification finale